**INF1301 – Relatório de Acompanhamento de Iteração**

**Jogo – Yahtzee**

* **Participantes**

Tatiana Reimer

Rafael Silveira Piña Rodrigues

Leonardo Abreu

* **Iteração**

**2ª Iteração**

**Data de início:** 14/04/2020

**Data de Encerramento:** 26/04/2020

* **Tarefas Planejadas**
* Desenvolvimento das funções de operações com dados no módulo pontuação – **concluído**. [Desenvolvimento - Rafael Rodrigues, Tatiana Reimer e Leonardo Abreu]
* Criação da função JogarDados() no módulo jogada que retorna uma lista de dados aleatórios– **concluído**. [Desenvolvimento - Leonardo Abreu | Apoio - Tatiana Reimer e Rafael Rodrigues]
* Criação da função MostrarOpções() dentro do módulo pontuação que retorna um dicionário com as chaves sendo campos da tabela do jogo e os valores sendo os resultados para cada jogada – **concluída**. [Desenvolvimento - Tatiana Reimer | Apoio - Rafael Rodrigues e Leonardo Abreu]
* Atualização das tarefas concluídas no software Monday.com para organização de projetos – **concluída**. [Desenvolvimento - Rafael Rodrigues e Tatiana Reimer | Apoio - Leonardo Abreu]
* **Próxima Iteração – Tarefas Planejadas**
* Implementação do modulo Jogada
* Implementação do módulo Tabela
* Implementação da parte gráfica relacionada a função jogar\_Dados()