**INF1301 – Relatório de Acompanhamento de Iteração**

**Jogo – Yahtzee**

* **Participantes**

Tatiana Reimer Barata

Rafael Silveira Piña Rodrigues

Leonardo Abreu

* **Iteração**

**3ª Iteração**

**Data de início:** 01/05/2020

**Data de Encerramento:** 28/05/2020

* **Tarefas Planejadas**
* Criação dos botões do jogo, como sair do jogo e jogar dados funcionando perfeitamente na tela do jogo – **concluída**. [Desenvolvimento – Leonardo Abreu | Apoio – Tatiana Reimer e Rafael Rodrigues].
* Verificação da criação/alteração dos dados na tela do jogo – **concluída**. [Desenvolvimento – Rafael Rodrigues e Leonardo Abreu | Apoio – Tatiana Reimer].
* Verificação da criação da tabela do jogo para apenas um jogador – **concluída**. [Desenvolvimento – Tatiana Reimer | Apoio – Leonardo Abreu e Rafael Rodrigues].
* Atualização das tarefas concluídas no software Monday.com para organização de projetos – **concluída**. [Desenvolvimento - Rafael Rodrigues, Tatiana Reimer e Leonardo Abreu].
* **Próxima Iteração – Tarefas Planejadas**
* Melhorar a interface gráfica modificando o modulo interface
* Modificar o jogo para permitir mais de um jogador, sendo necessário modificar a tabela do jogo, entre outras modulos que julgarmos necessário durante o desenvolvimento.
* Apreciação final para entrega final do trabalho.